ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  JOП

«15» октября 2020 года   № 55

с. Черга

Об утверждении в новой редакции муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы»

В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальной программы «Формирование современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04. 2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы», на основании Устава муниципального образования Чергинское сельское поселение, администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы» в новой редакции согласно приложению №1.

2. Считать утратившим силу Постановление № 35  от 03 августа 2020 года о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы».

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и разместить на официальном сайте муниципального образования Чергинское сельское поселение

| 4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. |  |
| --- | --- |

Глава МО Чергинское сельское поселение                                                             А.В. Куркин

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Чергинское сельское поселение

от 15.10.2020 г.   № 55

наименование муниципальной программы:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

муниципального образования Чергинское сельское поселение

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы»

наименование муниципального образования:

муниципальное образование Чергинское сельское поселение

сроки и этапы реализации муниципальной программы:

программа реализуется в 1 этап - 2018-2024 годы

2020

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития в муниципальном образовании Чергинское сельское поселение

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 №10 утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с численностью до 250000 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Муниципальное образование Чергинское сельское поселение расположено по Чуйскому тракту. В состав поселения входят два населенных пункта: Село Черга и село Барлак. Расстояние до районного центра составляет 36 километров. Площадь территории составляет 27900га. Численность постоянного населения на 01.01.2017 года составляет 2053 человека.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Чергинское сельское поселение решением Совета депутатов муниципального образования Чергинское сельское поселение от 13.08.2018 года № 44-3 «Об утверждении Правил благоустройства территории МО Чергинское сельское поселение» на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение утверждены  Правила благоустройства территории МО Чергинское сельское поселение.

Правила благоустройства территории муниципального образования Чергинское сельское поселение устанавливают порядок и требования по содержанию и уборке территорий Чергинского сельского поселения, в том числе по сезонам года, порядок содержания зеленых насаждений, малых архитектурных форм, нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов сферы услуг, элементов благоустройства, определяют порядок выполнения работ по ремонту и окраске фасадов зданий, порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов, эксплуатации дорог, освещения территории, содержание мест захоронения и погребения, доступности среды территории, праздничного оформления территории, а также предусматривают ответственность за нарушение настоящих Правил.

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального образования Чергинское сельское поселение является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.

Стратегическое видение развития населенных пунктов определяется качеством городской среды.

Основные требования, предъявляемые к городской среде:

- наличие большого числа разнообразных публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом;

- структурированность публичных пространств в соответствии с многообразием интересов, возрастных и социальных групп жителей;

- пешеходный масштаб городской среды;

- организация системы пешеходных зон (улиц), велосипедных дорожек, безопасных переходов, парковок;

- наличие интегрированных в городскую среду и доступных природных зон и зеленых объектов;

- совмещение многих функций в рамках одной городской территории;

- индивидуальный подход к определенным территориям города;

- разнообразие основных элементов формирования городской среды.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города.

По результатам анализа текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Чергинское сельское поселение определено, что в последние годы в поселении проводилась работа по благоустройству и социальному развитию. В период с 2014 по 2017 годы  были проведены работы по косметическому ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, заасфальтирована парковочная стоянка для автомобилей около сельского Дома культуры, построен каток, открытая спортивная площадка. Произведена посадка деревьев вдоль реки по ул. Октябрьская, где планируется обустроить парк отдыха. Установлены осветительные приборы по улицам Садовая, Горького, Октябрьская (частично). Заасфальтировано 600 метров по улице Горького.

В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования Чергинское сельское поселение имеется ряд проблем.

Недостаточное количество спортивных  площадок. Отсутствие детских игровых площадок, парков и зон отдыха. Состояние территории Дома народного творчества, где предполагается обустроить зону отдыха, находящееся в центре села, не отвечает современным потребностям населения, т.к. изгородь старая, ломается, покрытие территории асфальтовое, во многих местах вспучено и проросло травой. Необходимо решение проблемы по ремонту территории Дома народного творчества, улучшению эстетического облика центра села. Территория Дома народного творчества благоустраивается ежегодно, посредством уборки:  очистка от мусора, скашивание травы, но этого явно не достаточно. В селе отсутствует  уличный сценический комплекс  для проведения праздничных и массовых мероприятий. В связи с чем и возникла идея обустройство зоны отдыха в с.Черга.

Реконструкция территории Дома народного творчества крайне необходима для жителей муниципального образования Чергинское сельское поселение, т.к. данная территория расположена в центре села, где в основном проходят крупные праздники: День села, Масленица, День защиты детей,  Республиканский День ВМФ и др.

Существует необходимость благоустройства дворовой территории многоквартирных домов по ул. Садовая. Дворовые территории гравийные, отсутствует детская игровая площадка. В связи с этим возникает необходимость обустроить покрытие дворовых проездов и построить детскую игровую площадку. В местах общего пользования недостаточно уличного освещения, поэтому для комфортного отдыха жителей  надо обеспечить дополнительным освещением именно в местах отдыха. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на общественных территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке на обочинах  дорог и как следствие к разрушению обочин, водоотводных канав. Все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. Уровень комфортности проживания не отвечает растущим требованиям жителей.

В рамках муниципальной программы муниципального образования Чергинское сельское поселение "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы" планируется выполнить работы по благоустройству:

- Обустройство зоны отдыха по ул. Октябрьская, 122

- Обустройство детской игровой площадки в центре по ул, Октябрьская, 124

- Обустройство парковочной площадки для автомобилей по ул. Октябрьская, 127

- Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов по ул.Садовая между 28 и 32 номером

- Обустройство парка отдыха ул. Октябрьская, 137

- Реставрация памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны;

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик муниципального образования Чергинское сельское поселение, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей с.Черга.

Раздел II. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение, цели, задачи по формированию современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни сельчан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования  Чергинское сельское поселение.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Чергинское сельское поселение;

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение;

- привлечение населения муниципального образования Чергинское сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение;

- совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования Чергинское сельское поселение.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

Раздел III. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Чергинское сельское поселение, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Чергинское сельское поселение, и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Приложение 2

В результате реализации Программы ожидается:

В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования к концу 2024 года будут достигнуты следующие показатели:

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 4000 кв.м;

-обеспечение благоустройства ежегодно не менее 1-ой общественной территории;

-увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 0,7261 га;

- увеличение показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня 3,54 кв.м на 
1 жителя, с учетом роста количества жителей;

-обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1%;

-обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 16 чел. / час ежегодно;

-обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по  благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 1 %;

-обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 20 чел./час ежегодно;

-обеспечение к 2024  году 100 % инвентаризации дворовых и общественных территорий

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Раздел IV. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Республики Алтай, федерального бюджета, бюджета МО «Шебалинский район», бюджета муниципального образования Чергинское сельское поселение и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Шебалинский район» предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Чергинское сельское поселение.

Раздел V. Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального образования Чергинское сельское поселение муниципальной программы в 2018 -2024 годы

Софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чергинское сельское поселение осуществляется в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы муниципального образования Чергинское сельское поселение на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Чергинское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования Чергинское сельское поселение.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Софинансирование муниципальной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ.

Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня за счет средств собственников помещений в МКД – не предусмотрено.

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел VI. Мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 года муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы

С целью утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы в сроки не позднее 31 декабря 2017 года главой сельского поселения организован еженедельный контроль по исполнению должностными лицами муниципального образования мероприятий по подготовке проекта указанной муниципальной программы.

Указанная муниципальная программа будет утверждена в срок не позднее 31 декабря 2017 года.

Раздел VII. Мероприятия, предусмотренные разделом 3.3 Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр

Выполненные мероприятия:

а) приняты следующие муниципальные правовые акты:

- решение сельского Совета депутатов от 13 августа 2018 г. № 43-3  «Об утверждении Правил благоустройства содержания и уборки территории муниципального образования Чергинское  сельское поселение Шебалинского  района Республики Алтай»;

-  опубликован в установленные сроки   проект муниципальной программы;

- Постановлением администрации МО Чергинское сельское поселение от 20.06.2017 г. №38/1 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования Чергинское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы» утверждена общественная Комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке;

-  сформированы адресные перечни.

Раздел VII. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из полномочий и функций по благоустройству администрации муниципального образования Чергинское сельское поселение.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Чергинское сельское поселение.

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к муниципальной программе.

- Минимальный перечень работ по благоустройству территорий общего пользования

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов;

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

- Дополнительный перечень работ по благоустройству территорий общего пользования

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых покрытий территорий общего пользования;

- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- асфальтирование карманов под ними;

- устройство расширений проезжих частей;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных композиций и пр.;

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или без таковых работ;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего пользования и др.;

- Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов (отсыпка, выравнивание);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек (лавочек);

- установка урн для мусора.

- Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, бордюрного камня;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования;

- ремонт отмосток многоквартирных домов.

4. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

При реализации муниципальной программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ. Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ);

б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн – проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

д) синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги»;

е) срок приема заявок от жителей на включение территорий благоустройства в программы на очередной финансовый год - не менее 30 календарных дней;

ж) срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы - не менее 30 календарных дней;

з) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимального перечня работ;

и) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

к) осуществление общественного контроля;

л) проведение общественных обсуждений с использованием интернет - технологий.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в администрацию муниципального образования Чергинское сельское поселение отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

5. Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Советом депутатов муниципального образования Чергинское сельское поселение  от 13.08.2018 года № 44-3 «Об утверждении  Правил благоустройства территории муниципального образования Чергинское сельское поселение».

6. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав перечня работ

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам  Республики Алтай, внесенным Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр в федеральный реестр сметных нормативов (рег. № 227).

Раздел VIII. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап: 2018-2024 годы.

Раздел IX.  Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Формирование муниципальной программы на 2018-2024 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках реализации муниципальной программы администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение:

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте администрации муниципального образования Чергинское сельское поселение:

а) муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

в) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;

г) порядки аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;

3) проводит общественные обсуждения и утверждение (актуализацию) норм и правил благоустройства территории муниципального образования Чергинское сельское поселение соответствующих требованиям действующего законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг., мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Чергинское сельское поселение норм и правил благоустройства.

При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования Чергинское сельское поселение по утвержденным в Порядке формам. Паспорта благоустройства муниципального образования Чергинское сельское поселение подлежит согласованию с администрацией МО «Шебалинский район».

Паспорт благоустройства муниципального образования Чергинское сельское поселение подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией муниципального образования Чергинское сельское поселение.

Раздел X. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования Чергинское сельское поселение Постановлением администрации Чергинское сельское поселение от 20.06.2017 г. №38/1 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования Чергинское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы» утверждена общественная Комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по подготовке и реализации муниципальной программы муниципального образования Чергинское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы».

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием Чергинское сельское поселение условий предоставления субсидий осуществляется министерством финансов Республики Алтай - главным распорядителем средств бюджета Республики Алтай.

Раздел XI. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы муниципального образования Чергинское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы» представлен в Приложении 5 к муниципальной программе.

Раздел XII. Адресные перечни объектов в рамках реализации муниципальной программы

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования населения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах и утверждаются распоряжением администрации муниципального образования Чергинское сельское поселение с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год.

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Раздел XIII.    Сведения о подпрограммах муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в рамках 3-х подпрограмм:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования  Чергинское сельское поселение в 2018 – 2024 годах;

Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования  Чергинское сельское поселение в 2018 – 2024 годах;

Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования  Чергинское сельское поселение в 2018 – 2024 годах.

## 1. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение 
в 2018 – 2024 годах»

Паспорт подпрограммы

| Наименование программы, в состав которой входит подпрограмма | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы. |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение. |
| Задачи муниципальной программы | - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение; |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 50 тысяч рублей (справочно) в том числе: за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (справочно) составит 0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета (справочно) составит 0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов (справочно) составит 100 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей 2019 год - 0,0 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год - 50 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет иных средств (справочно) составит 0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов к концу 2024 года будут достигнуты следующие показатели: увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 4000 кв.м; обеспечение к 2022 году 100 % инвентаризации общественных территорий |

# Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы

# Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования  Чергинское сельское поселение

Задачи подпрограммы:

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение

# Целевыми показателями подпрограммы являются следующие:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) | Проценты |
| 4. | Процент инвентаризации дворовых территорий | Проценты |

# Основные мероприятия подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 3 
к настоящей муниципальной программе в рамках реализации задачи муниципальной программы, являющейся целью настоящей подпрограммы.

2. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования  Чергинское сельское поселение в 2018 – 2024 годах»

Паспорт подпрограммы

| Наименование программы, в состав которой входит подпрограмма | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы. |
| Цель подпрограммы | повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение |
| Задачи подпрограммы | - выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение - увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 1936,55 тысяч рублей (справочно) в том числе: за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 1800,0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год – 1800,0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (справочно) составит 18,18 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год – 18,18 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета (справочно) составит 0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов (справочно) составит 118,37 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей 2019 год - 0,0 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 18,37тыс. рублей 2022 год – 100 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет иных средств (справочно) составит 0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования к концу 2024 года будут достигнуты следующие показатели: обеспечение благоустройства ежегодно не менее 1-ой общественной территории; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 1,2321 га; увеличение показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня 6,0 кв.м на 1 жителя, с учетом роста количества жителей; обеспечение к 2024 году 100 % инвентаризации общественных территорий |

# Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы

# Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение

# Задачи подпрограммы:

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение

# - увеличение количества благоустроенных общественных территорий

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году) | Ед. |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных территорий (всего) | Га |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв. м |
| 4. | Процент инвентаризации общественных территорий | Проценты |

# Основные мероприятия подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 3 
к настоящей муниципальной программе в рамках реализации задачи муниципальной программы, являющейся целью настоящей подпрограммы.

# 3. Подпрограмма «Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение  в 2018 – 2024 годах»

Паспорт подпрограммы

| Наименование программы, в состав которой входит подпрограмма | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы. |
| Цель подпрограммы | повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение |
| Задачи подпрограммы | - привлечение населения муниципального образования Чергинское сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение; |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 40 тысяч рублей (справочно) в том числе: за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (справочно) составит 0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета (справочно) составит 0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов (справочно) составит 40 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей 2019 год - 0,0 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год - 40 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет иных средств (справочно) составит 0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий по повышению уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение к концу 2024 года будут достигнуты следующие показатели: обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 16 чел. / час ежегодно; обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 1 %; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 20 чел. / час ежегодно; |

# Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы

# Целью подпрограммы является повышение уровня вовлеченности граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение

# Задачи подпрограммы:

- привлечение населения муниципального образования Чергинское сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |
| 2. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |
| 3. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |
| 4. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 3 
к настоящей муниципальной программе в рамках реализации задачи муниципальной программы, являющейся целью настоящей подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

Чергинское сельское

поселение  на 2018 – 2024 годы»

муниципального образования

Чергинское сельское поселение

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение; Собственники жилья; Управляющие организации; Органы государственной власти; Общественные организации; Юридические лица независимо от форм собственности; Физические лица и индивидуальные предприниматели. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2024 годы. |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение |
| Задачи муниципальной программы | - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Чергинское сельское поселение; - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение; - привлечение населения муниципального образования Чергинское сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение; - совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования Чергинское сельское поселение. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | N п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед., тыс. кв. м 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий Проценты 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) Проценты 4. Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 5. Площадь благоустроенных общественных территорий Га 6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Кв. м 7. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу Проценты, рубли 8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Чел./часы 9. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу Проценты, рубли 10. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Чел./часы 11. Процент инвентаризации дворовых и общественных территорий Проценты |
| Подпрограммы программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение в 2018 – 2024 годах Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение в 2018 – 2024 годах Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Чергинское сельское поселение в 2018 – 2024 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 2026,55 тысяч рублей (справочно) в том числе: за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 1800,0 тысяч рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год – 1800,0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (справочно) составит 18,18 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год – 18,18 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов (справочно) составит 18,37 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей 2019 год - 0,0 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 18,37 тыс. рублей 2022 год - 190 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей за счет иных средств (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей 2022 год - 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования к концу 2024 года будут достигнуты следующие показатели: увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 4000 кв.м; обеспечение благоустройства ежегодно не менее 1-ой общественной территории; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 0,7261 га; увеличение показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня 3,54 кв.м на 1 жителя, с учетом роста количества жителей; обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 16 чел. / час ежегодно; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 20 чел. / час ежегодно; обеспечение к 2024 году 100 % инвентаризации дворовых и общественных территорий |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

Чергинское сельское

поселение   на 2018 – 2024 годы»

муниципального образования

«Чергинское сельское поселение»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018 - 2024 годы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |
|  |  |  | 2016 Оценка | 2017 Базовый | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. | 0; 0 | 0; 0 | 0; 0 | 0; 0 | 0; 0 | 0; 0 | 0; 0 | 0; 0 | 1; 4,0 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий (всего) | Кв.м. | - | 176 | 176 | 176 | 1104 | 5854 | 7805 | 8621 | 12321 |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | -- | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,54 | 2,85 | 3,66 | 4,2 | 6,0 |
| 7. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  |  |  |  | 1; 190 000 | 1; 190 000 | 1; 190 000 | 1; 190 000 | 1; 190 000 |
| 8. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 9. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  |  |  |  | 1; 190 000 | 1; 190 000 | 1; 190 000 | 1; 190 000 | 1; 190 000 |
| 10. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11. | Процент инвентаризации дворовых и общественных территорий | Проценты |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

Чергинское сельское

поселение  на 2018 – 2024 годы»

муниципального образования

«Чергинское сельское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Инвентаризация дворовых и общественных территорий | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 2018 год | 2024 год | обеспечение к 2024 году 100 % инвентаризации дворовых и общественных территорий | формирование паспортов благоустройства дворовых и общественных территорий | Процент инвентаризации дворовых и общественных территорий |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 2018 год | 2024 год | увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 4000 .кв.м; | принятие необходимых нормативных правовых актов; формирование адресного перечня дворовых территорий; утверждение дизайн-проектов дворовых территорий; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; приемка работ по благоустройству дворовой территории | количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 2018 год | 2024 год | обеспечение благоустройства ежегодно не менее одной общественной территории; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 1,2321 га; увеличение показателя площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, до уровня 6,0 кв.м на 1 жителя, с учетом роста количества жителей; | принятие необходимых нормативных правовых актов; формирование перечня общественных территорий; утверждение дизайн-проектов общественных территорий; отбор подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественной территории; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий; приемка работ по благоустройству общественной территории | количество благоустроенных общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в подготовку, реализацию мероприятий муниципальной программы | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 2018 год | 2024 год | обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 16 чел. / час ежегодно; обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 1%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 21 чел. / час ежегодно | принятие необходимых нормативных правовых актов; сбор предложений по благоустройству дворовой территории; обсуждение дизайн-проектов дворовых территорий; обеспечение финансового участия; обеспечение трудового участия; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; приемка работ по благоустройству дворовой территории | доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории; доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории; |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

Чергинское сельское

поселение  на 2018 – 2024 годы»

муниципального образования

«Чергинское сельское поселение»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы на 2018 – 2024 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Муниципальная программа формирования современной городской среды муниципального образования Чергинское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории МО Чергинское сельское поселение на 2018 – 2022 годы | Администрация МО Чергинское сельское поселение | всего: | 801 | 05 | 03 | 000000000 | 000 | 291,43 | 1836,55 | 190,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования Чергинское сельское поселение | 801 | 05 | 03 | 023F255550 | 523 | 0,0 | 18,37 | 0,0 |
|  |  |  | 801 | 05 | 03 | 0230110000 | 224 | 0,0 | 0,0 | 190,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 801 | 05 | 03 | 023F255550 | 523 | 0,0 | 18,18 | 0,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 801 | 05 | 03 | 023F255550 | 523 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 801 | 05 | 03 | 0230110000 | 200 | 291,43 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО Чергинское сельское поселение | всего | 801 | 05 | 03 | 0230110000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования Чергинское сельское поселение | 801 | 05 | 03 | 0230110000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация МО Чергинское сельское поселение | всего | 801 | 05 | 03 |  |  | 291,43 | 1836,55 | 0,0 |
|  |  |  | 801 | 05 | 03 | 0230110000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования Чергинское сельское поселение | 801 | 05 | 03 | 023F255550 | 523 | 0,0 | 18,37 | 0,0 |
|  |  |  | 801 | 05 | 03 | 0230110000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 801 | 05 | 03 | 023F255550 | 523 | 0,0 | 18,18 | 0,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 801 | 05 | 03 | 023F255550 | 523 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 801 | 05 | 03 | 0230110000 | 200 | 291,43 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в подготовку, реализацию мероприятий муниципальной программы | Администрация МО Чергинское сельское поселение | всего | 801 | 05 | 03 | 0230110000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 40,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования Чергинское сельское поселение | 801 | 05 | 03 | 0230110000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 40,00 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

Чергинское сельское

поселение  на 2018 – 2024 годы»

муниципального образования

«Чергинское сельское поселение»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| 1.1 | Внесение изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | января 2020 года |
| 1.2 | Размещение в ГИ ЖКХ муниципальной программы по благоустройству на 2018-2024 г.г. | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 31 января2020 года |
| 1.3 | Отбор дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу на 2021 год | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 19 июня 2020 года |
| 1.4 | Утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, общественных мест планируемых к благоустройству в 2021 году | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 06 октября 2020 года |
| 2021 год |
|  | Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2020 г.г. | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 25 января 2021 года |
|  | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2021 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата |  | 01 апреля 2021 года |
|  | Предоставление субсидии на благоустройство общественных территорий | Контрольная точка результата |  | 01 мая 2021 года |
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства | Контрольная точка результата |  | 01 июня 2021 года |
|  | Завершение работ по благоустройству | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 октября 2021 года |
|  | Предоставление на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 ноября 2021 года |
|  | Отбор дворовых территорий, общественных территорий, парков для включения в муниципальную программу на 2022 год | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 15 ноября 2021 года |
|  | Актуализация муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2024 гг. МО Чергинское сельское поселение | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 20 декабря 2021 года |
| 2022 год |
|  | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных мест, парка | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 марта 2022 года |
|  | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2022 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 апреля 2022 года |
|  | Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 мая 2022 года |
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства общественных мест, парков | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 июня 2022 года |
|  | Завершение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных мест | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 1 октября 2022 года |
|  | Предоставление на конкурс по отбору в 2022 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата |  | 15 ноября 2022 года |
|  | Отбор дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу на 2023 год | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 20 декабря 2022 года |
|  | Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2024 годы | Контрольная точка результата |  | 25 декабря 2022 года |
| 2023 год |
|  | Утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, общественных мест планируемых к благоустройству в 2023 году | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 1 марта 2023 года |
|  | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2023 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 апреля 2023 года |
|  | Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 мая 2023 года |
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства общественных мест, парков | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 июня 2023 года |
|  | Завершение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных мест | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 1 октября 2023 года |
|  | Предоставление на конкурс по отбору в 2023 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата |  | 1 ноября 2023 года |
|  | Отбор дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу на 2024 год | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 20 декабря 2023 года |
| 2024 год |
|  | Утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, общественных мест планируемых к благоустройству в 2024 году | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 1 марта 2024 года |
|  | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2024 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 апреля 2024 года |
|  | Предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 мая 2024 года |
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства общественных мест, парков | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 01 июня 2024 года |
|  | Завершение работ по благоустройству дворовых территорий, общественных мест | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 1 октября 2024 года |
|  | Предоставление на конкурс по отбору в 2024 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 20 декабря 2024 года |
|  | Подготовлен итоговый отчет реализации программы | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 25 января 2025 года |
|  | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | Контрольная точка результата | Администрация МО Чергинское сельское поселение | 10 февраля 2025 года |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе  «Формирование современной   городской среды на территории

муниципального образования

Чергинское сельское  поселение

на 2018 – 2024 годы»

муниципального образования

Чергинское сельское поселение

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | м2 | 1 471,00 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | шт. | 1 873,00 |
| 3. | Установка скамеек | шт. | 8 437,00 |
| 4. | Установка урн для мусора | шт. | 3 228,00 |
|  | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий |
| 1. | Оборудование детских и спортивных площадок | м2 | 164,00 |
| 2. | Оборудование автомобильных парковок | м2 | 1 422,00 |
| 3. | Озеленение дворовой территории | м2 | 253,00 |
|  |  | шт. | 3 323,00 |
| 4. | Обустройство места выгула собак | м2 | 180,61 |
| 5. | Устройство ограждений | м | 1 402,45 |
| 6. | Устройство контейнерных площадок | площадка на 1 контейнер | 19 841,00 |
| 7. | Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы | 6 м. п. | 23 876,00 |
| 8. | Организация вертикальной планировки территории | 100 м2 | 1310,00 |
| 9. | Снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 100 м3 | 21 209,14 |
| 10. | Устройство пандуса | шт | 6 055,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе  «Формирование современной   городской среды на территории

муниципального образования

Чергинское сельское  поселение

на 2018 – 2024 годы»

муниципального образования

Чергинское сельское поселение

Адресный перечень объектов, включенных в муниципальную программу

формирования современной городской среды на 2018 -2024 годы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сквер отдыха | Ул. Октябрьская, 122 | 3700 кв.м. |
| 2. | Игровая площадка | Ул. Октябрьская, 124 | 950 кв.м. |
| 3. | Парк отдыха | Ул. Октябрьская, 137 | 816 кв.м. |
| 4. | Парковка | Ул. Октябрьская, 127 | 701 кв.м. |
| 5. | Дворовая территория | Ул. садовая, 28-32 | 4000 кв.м. |
| 6. | Памятник воинам | Ул. Октябрьская, Б/Н | 1100 кв.м. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе  «Формирование современной   городской среды на территории

муниципального образования

Чергинское сельское  поселение

на 2018 – 2024 годы»

муниципального образования

Чергинское сельское поселение

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО,  ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

И МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ,

А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ ТРУДОВОГО И ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВЫПОЛНЕНИИ

УКАЗАННЫХ РАБОТ

### I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования Чергинское сельское поселение «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018-2024 годы»

2. В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

### II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их

подтверждение

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в муниципальное образование Чергинское сельское поселение (далее – Сельское поселение) по адресу: Республика Алтай, Шебалинский район, с.Черга, ул. Октябрьская, 120, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Сельское поселение в течение 5-ти дней со дня их получения размещает указанные материалы  на официальном сайте муниципального образования Чергинское сельское поселение» в сети «Интернет (далее - сайт).

- Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального 
и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления многоквартирным домом – управление товариществом собственников жилья), председатель Совета многоквартирного дома 
(в случае реализации способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений 
в многоквартирном доме) (далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый администрацией МО Чергинское сельское поселение в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования Чергинское сельское поселение «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чергинское сельское поселение на 2018 – 2024 годы»  (далее – муниципальная программа).

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, 
о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней 
с момента получения информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Не позднее 10-ти рабочих дней с момента завершения проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение направляет справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия рассматривает поступившую информацию, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения справки от администрации муниципального образования Чергинское сельское поселение, указанной в настоящем абзаце, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны, но не включены в муниципальную программу.

10. Администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение обязана:

- вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- обеспечить ежемесячное опубликование не позднее 10-го числа каждого месяца на своем сайте информации о размере поступивших средств 
в разрезе многоквартирных домов;

- ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых находятся на специальном счете. Возврат средств осуществляется на основании распоряжения администрации МО Чергинское сельское поселение о возврате средств заинтересованных лиц в течение 30-ти рабочих дней со дня поступления 
в администрацию муниципального образования Чергинское сельское поселение протокола Общественной комиссии о принятии решения о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям:

а) если лицо, управляющее МКД, является получателем субсидии 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий:

денежные средства заинтересованных лиц после осуществления администрацией муниципального образования Чергинское сельское поселение возврата средств, поступивших во временное распоряжение, перечисляются лицом, управляющим МКД, на расчетный счет подрядной организации в следующем порядке:

авансовый платеж в объеме 30 % от размера средств заинтересованных лиц не позднее 20-ти рабочих дней после заключения договора с подрядной организацией и возврата ему администрацией муниципального образования Чергинское сельское поселение средств заинтересованных лиц;

по мере выполнения работ, в течение 10-ти рабочих дней после согласования, в соответствии с Порядком предоставления субсидий, 
с администрацией муниципального образования Чергинское сельское поселение предоставленных подрядной организацией акта 
о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, за вычетом 30 %;

б) если лицо, управляющее МКД, не является получателем субсидии 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий:

- денежные средства заинтересованных лиц после осуществления администрацией муниципального образования Чергинское сельское поселение возврата средств, поступивших во временное распоряжение, перечисляются лицом, управляющим МКД, на расчетный счет получателя субсидии, определенного в соответствии с Порядком предоставления субсидий для соответствующей дворовой территории, 
в размере 100 %.

При этом денежные средства заинтересованных лиц перечисляются получателем субсидии на расчетный счет подрядной организации 
в следующем порядке:

авансовый платеж в объеме 30 % от размера средств заинтересованных лиц не позднее 20-ти рабочих дней после заключения договора с подрядной организацией и поступления средств заинтересованных лиц;

по мере выполнения работ, в течение 10-ти рабочих дней после согласования, в соответствии с Порядком предоставления субсидий, 
с администрацией муниципального образования Чергинское сельское поселение предоставленных подрядной организацией акта 
о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, за вычетом 30 %.

- Ответственность за целевое расходование средств заинтересованных лиц несут в соответствии с действующим законодательством следующие лица:

Администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение – в части своевременного осуществления операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, лицам, управляющим МКД;

лица, управляющие МКД и не являющиеся получателями субсидии 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий, - в части своевременного перечисления средств заинтересованных лиц на расчетный счет получателя субсидии, определенного в соответствии с Порядком предоставления субсидий для соответствующей дворовой территории;

лица, управляющие МКД и являющиеся получателями субсидии 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий, - в части перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям в порядке, установленном в пункте 12 настоящего Порядка.

14. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных лиц:

а) Администрация муниципального образования Чергинское сельское поселение осуществляет контроль за расходованием средств заинтересованных лиц и подготавливает в Общественную комиссию информацию:

о своевременном осуществлении операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, лицам, управляющим МКД;

о своевременном перечислении лицами, управляющими МКД, средств на расчетный счет получателя субсидии, определенного в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий для соответствующей дворовой территории;

о перечислении средств подрядным организациям в порядке, установленном в пункте 12 настоящего Порядка.

Информация, указанная в настоящем подпункте, направляется администрацией муниципального образования Чергинское сельское поселение в Общественную комиссию в течение 5-ти рабочих дней со дня истечения сроков, установленных в пункте 12 настоящего Порядка;

б) Общественная комиссия в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления информации от администрации муниципального образования Чергинское сельское поселение, указанной в подпункте «а» настоящего пункта, рассматривает вопрос о расходовании средств заинтересованных лиц;

в) орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля, в плановом порядке осуществляет контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств.

# Text boxes

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

ШАБАЛИН АЙМАК

ЧАРГЫ JУРТ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципал тозолмонин

Администрациязы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН

Сельская администрация

Муниципальное образование

Чергинское сельское поселение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Сельская администрация

Муниципальное образование

Чергинское сельское поселение